Утверждено:

Решением Правления ТСЖ Урал 2

Протокол № 3  от 16 декабря 2014 г.

Положение

«О порядке проведения работ по капитальному и текущему ремонту жилых домов, находящихся в управлении ТСЖ Урал 2».

1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, находящихся в управлении ТСЖ Урал 2, организуется собственными силами ТСЖ Урал 2.

2. Средства собственников, предназначенные для капитального ремонта жилых домов, находящихся в управлении ТСЖ Урал 2, аккумулируются на расчетном счете ТСЖ Урал 2.

3. Техническая эксплуатация жилых домов, находящихся в управлении ТСЖ Урал-2, осуществляется в соответствии с Постановлением ГК по Строительству и ЖКК от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и Норм технической эксплуатации жилищного фонда», далее «Постановление», и другими нормативными и законодательными актами РФ.

4. План работ по капитальному и текущему ремонту жилых домов, находящихся в управлении ТСЖ Урал 2, на предстоящий год, составляется на основании осеннего «Общего осмотра»,  предложений собственников, а также с учетом ранее выполненных работ по капитальному и текущему ремонту.

5. Объем работ, подлежащих выполнению, -  определяется на основании «Дефектных ведомостей», составленных при участии Ревизионной комиссии ТСЖ Урал 2 и утвержденных Правлением ТСЖ Урал 2.

6. Определение стоимости работ, подлежащих выполнению в планируемом году, как правило, производится «ресурсным методом» (прямая стоимость - материалов, транспорта, зарплата).

7.  В случае необходимости, на отдельные виды работ (проектные, сметные, строительно-монтажные, пуско-наладочные, специальные и др.), могут заключаться договора подряда со специализированными организациями. В таком случае договор подряда, рассматривается Ревизионной комиссией ТСЖ Урал-2, после чего утверждается Правлением ТСЖ Урал-2.

8. Правление ТСЖ Урал-2, рассматривает «План финансирования текущего и